# Biên bản chốt 3 quyết định treo (K7)

Dự án GO-LIVE hệ thống Sata Robo — 26/07/2026

Người quyết định: TGĐ Hồ Đắc Phúc (TBD-2 phối hợp thêm Kế toán; TBD-4 phối hợp Tech lead)

Người chuẩn bị: Hoàng Phan Tuấn Kiệt (Tech lead)

Hạn chốt: 04/07/2026

## I. TBD-2 — Công thức hoàn tiền / pro-rate / clawback

Bối cảnh: treo từ 11/06. Toàn bộ code hoàn tiền đang bị cấm viết cho đến khi chốt. Không chặn go-live (hoàn tiền ngoài phạm vi v4), nhưng sau 26/07 các ca rút giữa khoá sẽ phải xử lý thủ công nếu chưa có quyết định.

| # | Câu hỏi | Phương án đề xuất | QUYẾT ĐỊNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Công thức hoàn khi học viên rút giữa khoá? | Hoàn = Σ đã thu (đã xác nhận) − (số buổi đã học × đơn giá buổi); đơn giá buổi = học phí ÷ tổng số buổi |  |
| 2.2 | Phí hành chính khấu trừ? | Chọn 1: 0đ / số tiền cố định / % số tiền hoàn |  |
| 2.3 | Thời hiệu được hoàn? Chuyển lớp khác mức phí có tính chênh lệch theo cùng công thức? | Ví dụ: chỉ hoàn nếu rút trước 50% số buổi; chênh lệch chuyển lớp dùng cùng công thức |  |
| 2.4 | Thu hồi (clawback) hoa hồng khi đơn đã tính hoa hồng bị hoàn? | Kỳ hoa hồng sau tự sinh dòng âm tương ứng (cơ chế đã thiết kế sẵn) |  |

Kết luận TBD-2: Không hoàn tiền, chỉ hoàn 100% sau buổi đầu tiên nếu học viên không muốn tiếp tục học, clawback hoa hồng tự sinh dòng âm tương ứng

## II. TBD-3 — Quy trình migrate cơ sở dữ liệu production (từ nay đến 26/07)

Bối cảnh: đợt apply lần đầu ĐÃ XONG (03/07): DB production đủ 155/155 migrations, đã seed tổ chức (HO/CS1/CS2) và phân quyền cho toàn bộ tài khoản thật. Nội dung dưới đây hợp thức hoá quy trình cho các đợt tiếp theo.

| # | Câu hỏi | QUYẾT ĐỊNH |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ai được chạy migrate production? | Chỉ Kiệt |
| 3.2 | Thời điểm chạy? | Sau 21h |
| 3.3 | Backup trước mỗi lần migrate là điều kiện bắt buộc? | Có, backup mỗi 24h giờ, khôi phục trong 4-8h và lưu trữ backup trong vòng 7 ngày |
| 3.4 | Phương án lui (rollback) chấp nhận được? | Khôi phục backup gần nhất + lui bản deploy; chấp nhận mất dữ liệu phát sinh sau lần backup gần nhất |

Kết luận TBD-3: ...........................................................................................................................

## III. TBD-4 — Mức kiểm tra an toàn file SCORM (zip) khi tải lên

Bối cảnh: SCORM đã chạy trên production từ 03/07 nhưng mức quét file chưa được chốt chính thức — cần chốt sớm để nếu yêu cầu cao hơn hiện tại thì kịp bổ sung trước khi giáo viên dùng đại trà. Người tải lên là nhân sự nội bộ (Đào tạo/Giáo viên) — rủi ro thấp.

| Mức | Nội dung | CHỌN (✓) |
| --- | --- | --- |
| (a) | Kiểm tra cấu trúc: có imsmanifest.xml, chặn zip-slip / path-traversal, giới hạn dung lượng + số file, chặn đuôi nguy hiểm (.exe, .php…). Nhẹ, nhanh. |  |
| (b) | = (a) + kiểm soát khi trình chiếu: CSP trên player chặn script gọi ra ngoài (player đã có vé HMAC 10 phút + làm mờ/đóng dấu watermark). | Chọn |
| (c) | = (b) + quét virus (ClamAV/dịch vụ ngoài) — thêm chi phí và độ trễ tải lên; chỉ cần khi mở tải lên từ bên ngoài. |  |

Kết luận TBD-4: ...........................................................................................................................

| NGƯỜI CHUẨN BỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàng Phan Tuấn Kiệt | TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) Hồ Đắc Phúc |
| --- | --- |